**江津建筑垃圾资源化利用基地项目-筒仓提升输送系统专业分包工程招标答疑**

1. 投标人资信能力要求方面，要求具备建设行政主管部门颁发的筒仓提升输送系统工程专业承包一级资质。

### **答：本项目对此部分资质要求，不做强制性要求。**

2、工期安排，总工期20日历天。

### **答：本项目的工期，暂定为75日历天。**

3、付款方式，工程进度款中预付款：无的约定。

### **答：本项目付款方式中，预付款暂定为20%。**

4、投标截止日期：2020 年 11 月 9日上午10:00（时间）前

**答：投标截止日期：2020 年 11 月16日上午10:00（时间）前**